|  |
| --- |
| Информация |
| о проведении комплекса дорожных ремонтных и строительных работ в 2013 году на 02 августа 2013 года по Верховскому району. |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта согласно ПСД | Вводимая мощность объекта, км/м² | Сроки проведения работ | Наименование подрядной организации | Выполняемые работы |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ремонт улично-дорожной сети в пгт Верховье (ул. Ленина) | 0,595/3570,0 | 20.05.2013г. – 20.07.2013г. | ЗАО ДПМК «Верховская» | Укладка асфальто-бетонного покрытия 3570м² |
| 2 | Ремонт улично-дорожной сети в с.Русский Брод (ул. Льва Толстого) | 0,320/1 140,0 |  20.05.2013г. – 20.06.2013г. | ЗАО ДПМК «Верховская» | Укладка асфальто-бетонного покрытия 1140м² |
| 3 | Ремонт улично-дорожной сети в Галичинском сельском поселении (п.Суровцев, д.Верховье, д.Долгое) | 3,037/8 148,0 | 30.04.2013г. – 30.07.2013г. | ЗАО ДПМК «Верховская» | Восстановление профиля щебеночных оснований 3600м² (д.Долгое);Укладка асфальто-бетонного покрытия 2720м² (д.Верховье);Укладка асфальто-бетонного покрытия 1828м² (п.Суровцев) |
| 4 | Ремонт улично-дорожной сети в пгт Верховье (ул. Ленина) | 0,333/ 2000,0 | 12.07.2013г. – 12.08.2013г. | ЗАО ДПМК «Верховская» | - |