****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10 декабря 2021 г. № 621

п. Верховье

О внесении изменений в постановление администрации Верховского района

от 07 марта 2019 г. № 125-а «Об утверждении муниципальной программы

«По устройству и ремонту контейнерных площадок на территории сельских поселений Верховского района на 2019-2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.12.2017 N 503-ФЗ, Уставом Верховского района Орловской области, решением Верховского районного Совета народных депутатов от 25.12.2020 г. № 43/270-рс «Об утверждении Положения «О межбюджетных отношениях в Верховском районе», подписанием проектов Соглашений между администрацией Верховского района Орловской области и администрациями сельских поселений Верховского района Орловской области по передаче части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории района, принятием бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годы, **постановляю:**

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Верховского района от 07 марта 2019 г. № 125-а «Об утверждении муниципальной программы «По устройству и ремонту контейнерных площадок на территории сельских поселений Верховского района на 2019-2021 годы»:

1.1. Приложение 1 к постановлению администрации Верховского района от 07 марта 2019 г. № 125-а изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Верховского района от 19 ноября 2021 г. № 579 «О внесение изменений в постановление администрации Верховского района от 07 марта 2019 г. № 125-а «Об утверждении муниципальной программы «По устройству и ремонту контейнерных площадок на территории сельских поселений Верховского района на 2019-2021 годы» признать утратившим силу.

3. Обнародовать и разместить, настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Верховского района (adminverhov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации В.А. Гладских**

## Приложение 1

## к постановлению администрации

## Верховского района

## от «10» декабря 2021 г. № 621

## Приложение 1

## к постановлению администрации

## Верховского района

## от «7» марта 2019 г. № 125-а

## 

## ПАСПОРТ

муниципальной программы «По устройству и ремонту контейнерных площадок на территории сельских поселений Верховского района на 2019-2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  Программы | Муниципальная программа «По устройству и ремонту контейнерных площадок на территории сельских поселений Верховского района на 2019-2023 годы» (далее - Программа). |
| Координатор муниципальной Программы (Ответственный исполнитель Программы) | Администрация Верховского района. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Устройство новых контейнерных площадок для сбора ТКО; 2. Приведение имеющихся контейнерных площадок для сбора ТКО, на территориях сельских поселений района, в эксплуатационное и санитарно- экологическое состояние. |
| Цели Программы | Создание более благоприятных  санитарно-экологических условий.  Сокращение несанкционированных  свалок на территориях сельских поселений. |
| Задачи Программы | Устройство новых и приведение имеющихся контейнерных площадок для сбора ТКО, на территориях сельских поселений района, в эксплуатационное и санитарно- экологическое состояние (наличие трехстороннего ограждения и твердого основания). Повышение уровня благоустройства территорий малоэтажной и индивидуальной жилищной застройки. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество введенных в эксплуатацию новых контейнерных площадок для сбора ТКО; 2. Количество имеющихся контейнерных площадок для сбора ТКО на территориях сельских поселений района, приведенных в эксплуатационное и санитарно- экологическое состояние. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в течение 2020-2023 годов |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование мероприятий: по обустройству новых контейнерных площадок для сбора ТКО; приведение имеющихся контейнерных площадок для сбора ТКО на территориях сельских поселений района, в эксплуатационное и санитарно- экологическое состояние за счет средств бюджета муниципального образования Верховский район в период 2020-2023 годы.  Общая сумма финансирования мероприятий Программы составляет 3 877 188,00 рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,00рублей;  2020 год – 958 682,00 рублей;  2021 год – 281 584,00 рублей;  2022 год- 0,00 рублей;  2023 год – 2 636 922,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной Программы | Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по обустройству новых и приведение имеющихся контейнерных площадок для сбора ТКО, на территориях сельских поселений района, в эксплуатационное и санитарно- экологическое состояние, упорядочить отношения в сфере обращения с отходами, уменьшить количество несанкционированных размещений твердых бытовых отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания сельских территорий. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы «По устройству и ремонту контейнерных площадок на территории сельских поселений Верховского района на 2019-2023 годы».**

Проблема удаления и обезвреживания твердых бытовых отходов в сельских поселениях Верховского района, объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане поддержания санитарно-экологических условий проживания населения и охраны окружающей среды. Общее повышение уровня жизни привело к увеличению потребления товаров и, как следствие, упаковочных материалов разового пользования, что значительно сказалось на количестве ТКО.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Население сектора частной жилой застройки населенных пунктов сельских поселений района, в данной сфере, не охвачено услугами управляющих организаций, ТСЖ, соответственно обеспечение надлежащего технического и эксплуатационного состояния мест первичного сбора ТКО, в настоящем секторе, входит в круг обязательств органа местного самоуправления района.

В соответствии с действующим федеральным и муниципальным законодательством, контейнерные площадки должны иметь всепогодный подъезд и быть оснащены твердым основанием и трехсторонним ограждением.

В настоящее время часть контейнерных площадок, размещенных на территории сектора частной жилой застройки населенных пунктов сельских поселений района, не соответствует указанным требованиям. Это приводит к попаданию бытовых (коммунальных) отходов на почву и разносу отходов ветром.

До настоящего времени для обустройства контейнерных площадок использовались различные виды строительных материалов, отдельно устанавливались монолитные плиты под основание площадок, часто контейнеры устанавливались без основания и на проезжей части автомобильных дорог. Правила установки контейнеров не соблюдались, что не позволяло обеспечить эксплуатацию данных контейнеров должным образом.

Основными проблемами в сфере сбора и вывоза твердых коммунальных отходов являются отсутствие, в соответствии с законодательством, оборудованных контейнерных площадок для сбора ТКО, а в связи с отсутствием оборудованных контейнерных площадок повлечет за собой формирование на территориях населенных пунктов сельских поселений несанкционированных свалок. Отсутствие контейнерных площадок в местах установки контейнеров приведет к нарушению экологического благополучия на территориях населенных пунктов сельских поселений.

В связи с вышеизложенным, имеется необходимость осуществления мероприятий: по обустройству новых контейнерных площадок для сбора ТКО; приведение имеющихся контейнерных площадок для сбора ТКО на территориях сельских поселений района, в эксплуатационное и санитарно - экологическое состояние.

Необходимое количество контейнерных площадок, а соответственно контейнеров, подлежащих расстановке на территориях населенных пунктов сельских поселений района, зависит от численности населения сельских населенных пунктов, годового накопления твердых бытовых отходов населением, периодичности удаления отходов, вместимости контейнеров.

Решение указанных проблем является основной задачей Программы.

1. **Цели и задачи Программы.**

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по устройству новых и приведение имеющихся контейнерных площадок для сбора ТКО, на территориях сельских поселений района, в эксплуатационное и санитарно- экологическое состояние (наличие трехстороннего ограждения и твердого основания) согласно СанПин «Гигиеническое требование к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» № 2.1.7.1322-03, **постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10», «СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», у**порядочить отношения в сфере обращения с отходами, уменьшить количество несанкционированных размещений бытовых отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания территорий.

С учетом вышеизложенного и нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Орловской области: Домовладения – многоквартирный дом (на одного проживающего) 2,000 куб.м/год; Домовладения – индивидуальный жилой дом (на одного проживающего) 2,250 куб.м/год, утвержденных постановлением Правительства Орловской области от 21 мая 2018 г. № 221 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Орловской области», за период реализации Программы планируется (Приложение № 2 к муниципальной программе «По устройству и ремонту контейнерных площадок на территории сельских поселений Верховского района на 2019-2023 годы»):

1. Ввести в эксплуатацию новых контейнерных площадок для сбора ТКО в количестве 90единиц, в том числе:

а) одноконтейнерных площадок 59 единиц, в том числе:

в 2019 году 0 единиц;

в 2020 году 21 единицу;

в 2021 году 7 единиц;

в 2022 году 0 единиц;

в 2023 году 31 единицу;

б) двухконтейнерных площадок 27 единиц, в том числе:

в 2019 году 0 единиц;

в 2020 году 11 единиц;

в 2021 году 1 единицу;

в 2022 году 0 единиц;

в 2023 году 15 единиц;

в) трехконтейнерных площадок 1 единицу, в том числе:

в 2019 году 0 единиц;

в 2020 году 0 единиц;

в 2021 году 0 единиц;

в 2022 году 0 единиц;

в 2023 году 1 единицу;

г) четырехконтейнерных площадок 0 единиц, в том числе:

в 2019 году 0 единиц;

в 2020 году 0 единиц;

в 2021 году 0 единиц;

в 2022 году 0 единиц;

в 2023 году 0 единиц;

д) пятиконтейнерных площадок 3 единицы, в том числе:

в 2019 году 0 единиц;

в 2020 году 2 единицы;

в 2021 году 0 единиц;

в 2022 году 0 единиц;

в 2023 году 1 единицу.

1. Привести в эксплуатационное и санитарно - экологическое состояние имеющиеся контейнерные площадки для сбора ТКО на территориях сельских поселений района в количестве 56 единиц, в том числе:

в 2019 году 0 единиц;

в 2020 году 0 единиц;

в 2021 году 0 единиц;

в 2022 году 0 единиц;

в 2023 году 56 единиц.

Целью настоящей Программы является создание более благоприятных условий проживания жителям сельских поселений Верховского района и сокращение несанкционированных свалок на территориях поселений.

1. **Сроки реализации Программы.**

Сроки реализации Программы 2020-2023 годы.

Допускается корректировка мероприятий Программы, в том числе по срокам и объемам финансирования.

1. **Объем и источники финансирования Программы**

Финансирование мероприятий: по обустройству новых контейнерных площадок для сбора ТКО; приведение имеющихся контейнерных площадок для сбора ТКО на территориях сельских поселений района, в эксплуатационное и санитарно- экологическое состояние за счет средств бюджета муниципального образования Верховский район в период 2020-2023 годы (Приложение № 1 к муниципальной программе «По устройству и ремонту контейнерных площадок на территории сельских поселений Верховского района на 2019-2023 годы»).

Общая сумма финансирования мероприятий Программы 3 877 188,00 рублей, в том числе по годам:

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 958 682,00 рублей;

2021 год – 281 584,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 2 636 922,00 рублей

При определении объема финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался затратный метод (сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затрат на реализацию которого известны), также при определении объема финансирования Программы применялась разработанная сметная документация.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования Верховский район носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

1. **Механизм реализации Программы и координация**

**программных мероприятий**

Формирование перечня контейнерных площадок для включения в Программу, состав и объем работ осуществляется отделом по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ и отделом архитектуры и градостроительства администрации района на основании данных, предоставленных региональным оператором по обращению с ТКО (в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства РФ от 15 декабря 2018 г. N 1572 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»), администрациями сельских поселений района.

Получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, и исполнителем Программы является подрядная организация, отобранная на конкурсной основе или на условиях прямого договора.

Администрация Верховского района является Заказчиком производства работ по обустройству новых контейнерных площадок для сбора ТКО; приведение имеющихся контейнерных площадок для сбора ТКО на территориях сельских поселений района, в эксплуатационное и санитарно - экологическое состояние за счет средств бюджета муниципального образования Верховский район в период 2020-2023 годы.

На администрацию Верховского района возлагаются обязанности по:

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения работ по обустройству новых контейнерных площадок для сбора ТКО, приведение имеющихся контейнерных площадок для сбора ТКО на территориях сельских поселений района, в эксплуатационное и санитарно - экологическое состояние за счет средств бюджета муниципального образования Верховский район в период 2020-2023 годы, в соответствии с действующим законодательством;

- заключению муниципальных контрактов или прямых договоров на выполнение работ по обустройству новых контейнерных площадок для сбора ТКО, приведение имеющихся контейнерных площадок для сбора ТКО на территориях сельских поселений района, в эксплуатационное и санитарно - экологическое состояние за счет средств бюджета муниципального образования Верховский район в период 2020-2023 годы, в соответствии с действующим законодательством;

- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по обустройству новых контейнерных площадок для сбора ТКО, приведение имеющихся контейнерных площадок для сбора ТКО на территориях сельских поселений района, в эксплуатационное и санитарно - экологическое состояние за счет средств бюджета муниципального образования Верховский район в период 2020-2023 годы.

Заказчик осуществляет контроль реализации Программы и достижения конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы. Контроль выполнения целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ, подписанных представителем Заказчика и представителем Подрядчика.

Подрядная организация, отобранная на конкурсной основе или на условиях прямого договора, несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля реализации Программы, Заказчик осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По результатам мониторинга Заказчиком проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

Отчет о реализации Программы ежеквартально представляется Подрядчиком в адрес администрации Верховского района. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с требованием раздела 8 «Порядок и методика оценки эффективности Программы» муниципальной программы «По устройству и ремонту контейнерных площадок на территории сельских поселений Верховского района на 2019-2023 годы».

**7. Риски реализации Программы**

Ограничение финансирования Программы, не достаточное количество подрядных организаций на рынке строительных работ приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь ухудшит санитарно-экологическое состояние территорий населенных пунктов сельских поселений района.

1. **Порядок и методика оценки эффективности программы.**

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач Программы.

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

о корректировке плана реализации Программы на текущий год;

формирования плана реализации Программы на очередной год;

подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

Для проведения текущего мониторинга реализации Программы соисполнители Программы предоставляют ответственному исполнителю отчетную информацию, в следующие сроки:

1. Годовой отчет о реализации Программы в отчетном году - до 1 марта года, следующего за отчетным.

В случае необходимости ответственный исполнитель Программы дополнительно запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы финансового отдела администрации Верховского района, а также для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов (Приложение № 3 к муниципальной программе «По устройству и ремонту контейнерных площадок на территории сельских поселений Верховского района на 2019-2023 годы»).

Критериями оценки эффективности Программы являются:

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом (соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач и выполнения подпрограммы) (далее - Критерий 1);

степень реализации мероприятий, решения задач и достижения цели Программы (выполнение мероприятий Программы и подпрограммы в соответствии с планом реализации Программы - соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому) (далее - Критерий 2);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Программы) (далее - Критерий 3).

Оценка эффективности Программы по совокупности параметров проводится путем сопоставления фактического состояния 3 параметров.

Оценку "Программа выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются" можно сделать в случае, если по:

Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как "фактическое значение показателя равно или превышает плановое";

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как "срок и фактический результат соответствуют плану";

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового".

Оценку "Программа выполняется недостаточно эффективно" и вывод о том, что-либо план реализации Программы требует корректировки, либо один или несколько показателей требуют замены или корректировки, можно сделать в случае, если по:

Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как "фактическое значение показателя равно или превышает плановое";

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как "срок больше и (или) фактический результат ниже планового";

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие экономии главного распорядителя средств местного бюджета".

Если же по Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие недофинансирования или несвоевременного финансирования", то указанная оценка будет сопровождаться выводом о том, что-либо Программа требует корректировки, либо один или несколько показателей требуют замены или корректировки.

Оценку "Программа выполняется" и вывод о том, что один или несколько показателей не соответствуют требованию своевременности и требуют замены, можно сделать в случае, если:

по Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как "фактическое значение показателя ниже планового";

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как "срок и фактический результат соответствуют плану";

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие экономии главного распорядителя средств местного бюджета".

Оценку "Программа выполняется неэффективно" с последующими действиями в соответствии с частью 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верховского района, можно сделать в случае, если:

по Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как "фактическое значение показателя ниже планового";

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как "срок больше и (или) фактический результат ниже планового";

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие экономии главного распорядителя средств местного бюджета".

Подготовка отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы осуществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации района и отделом по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ администрации района.

Приложение№1

к муниципальной программе «По устройству и ремонту контейнерных площадок на территории сельских поселений Верховского района

на 2019-2023 годы»

Объемы и источники финансирования мероприятий

муниципальной программы «По устройству и ремонту контейнерных площадок

на территории сельских поселений Верховского района на 2019-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования всего  (руб.) | в том числе по годам (руб.) | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Устройство новых контейнерных площадок для сбора ТКО, в том числе: | средства бюджета Верховского района | **2 460 715,0** | **0,0** | **958 682,0** | **281 584,0** | **0,0** | **1 220 449,0** |
| 1.1 | одноконтейнерных площадок | средства бюджета Верховского района | 1 560 463,0 | 0,0 | 554 484,0 | 246 386,0 | 0,0 | 759 593,0 |
| 1.2 | двухконтейнерных площадок | средства бюджета Верховского района | 693 187,0 | 0,0 | 290 444,0 | 35 198,0 | 0,0 | 367 545,0 |
| 1.3 | трехконтейнерных площадок | средства бюджета Верховского района | 40 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 243,0 |
| 1.4 | четырехконтейнерных площадок | средства бюджета Верховского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | пятиконтейнерных площадок | средства бюджета Верховского района | 166 822,0 | 0,0 | 113 754,0 | 0,0 | 0,0 | 53 068,0 |
| 2 | Приведение имеющихся контейнерных площадок для сбора ТКО, на территориях сельских поселений района, в эксплуатационное и санитарно - экологическое состояние | средства бюджета Верховского района | **1 416 473,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 416 473,0** |
| **Итого по Программе:** | | **Х** | **3 877 188,0** | **0,0** | **958 682,0** | **281 584,0** | **0,0** | **2 636 922,0** |

Приложение №2

к муниципальной программе «По устройству и ремонту контейнерных площадок на территории сельских поселений Верховского района

на 2019-2023 годы»

Перечень мероприятий осуществляемых

в рамках муниципальной программы «По устройству и ремонту контейнерных площадок

на территории сельских поселений Верховского района на 2019-2023 годы»

**Устройство новых контейнерных площадок для сбора ТКО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Устройство новых контейнерных площадок для сбора ТКО, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Место установки контейнерной площадки | кол-во жителей согласно переписи 2010 года | наличие подъезда с твердым покрытием | Подлежит устройству контейнерных площадок. Всего: (ед.) | вид контейнерной площадки, в том числе: | | | | | Стоимость устройства контейнерной площадки (руб.) | **в том числе по годам: (руб.)** | | | | |
| одноконтейнерная площадка (ед.) | двухконтейнерная площадка (ед.) | трехконтейнерная площадка (ед.) | четырехконтейнерная площадка (ед.) | пятиконтейнерная площадка (ед.) |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | **Васильевское с/п** | **744** |  | **14** | **7** | **7** |  |  |  | **343 042,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **343 042,0** |
| 1 | Скорятино | 158 | имеется | 2 |  | 2 |  |  |  | 49 006,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 006,0 |
| 2 | Васильевка | 83 | имеется | 2 | 2 |  |  |  |  | 49 006,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 006,0 |
| 3 | Большой Синковец | 297 | имеется | 5 | 2 | 3 |  |  |  | 122 515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 515,0 |
| 4 | Васильевский | 206 | имеется | 5 | 3 | 2 |  |  |  | 122 515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 515,0 |
|  | **Галичинское с/п** | **2817** |  | **55** | **37** | **15** |  |  | **3** | **1 501 810,0** | **0,0** | **958 682,0** | **0,0** | **0,0** | **543 128,0** |
| 1 | Суровцев | 482 | имеется | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 79 472,0 | 0,0 | 26 404,0 | 0,0 | 0,0 | 53 068,0 |
| 2 | Галичье | 142 | имеется | 5 | 4 | 1 |  |  |  | 124 416,0 | 0,0 | 26 404,0 | 0,0 | 0,0 | 98 012,0 |
| 3 | Сухотиновка | 20 | отсутствует | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 4 | Среднее | 167 | имеется | 4 | 3 | 1 |  |  |  | 98 012,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 012,0 |
| 5 | Верховье | 317 | имеется | 10 | 9 | 1 |  |  |  | 262 139,0 | 0,0 | 237 636,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 6 | Грязное | 384 | имеется | 8 | 2 | 6 |  |  |  | 211 232,0 | 0,0 | 211 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Дегтярень | 36 | отсутствует | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 8 | Дедово | 115 | имеется | 3 | 3 |  |  |  |  | 79 212,0 | 0,0 | 79 212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Дмитриевка | 17 | отсутствует | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 10 | Долгое | 770 | имеется | 12 | 8 | 2 |  |  | 2 | 377 794,0 | 0,0 | 377 794,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Карповка | 230 | имеется | 4 | 1 | 3 |  |  |  | 98 012,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 012,0 |
| 12 | Круглое | 46 | отсутствует | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 13 | Массали | 23 | имеется | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 14 | Труды | 68 | имеется | 2 | 2 |  |  |  |  | 49 006,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 006,0 |
|  | **Нижне-Жерновское с/п** | **351** |  | **8** | **7** | **1** |  |  |  | **281 584,0** | **0,0** | **0,0** | **281 584,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | Капитановка | 310 | имеется | 7 | 6 | 1 |  |  |  | 246 386,0 | 0,0 | 0,0 | 246 386,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Булгаровка | 41 | имеется | 1 | 1 |  |  |  |  | 35 198,0 | 0,0 | 0,0 | 35 198,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Русско-Бродское с/п** | **675** |  | **13** | **8** | **4** | **1** |  |  | **334 279,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **334 279,0** |
| 1 | Пеньшино | 246 | имеется | 6 | 6 |  |  |  |  | 147 018,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147 018,0 |
| 2 | Березовец | 12 | имеется | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 3 | Кобзевка | 103 | имеется | 1 |  |  | 1 |  |  | 40 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 243,0 |
| 4 | Мочилы | 76 | имеется | 1 |  | 1 |  |  |  | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 5 | Прусынок | 226 | имеется | 3 |  | 3 |  |  |  | 73 509,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 509,0 |
| 6 | Большая Дорога | 12 | имеется | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
|  | **Итого по мероприятию** | **4587** | **Х** | **90** | **59** | **27** | **1** | **0** | **3** | **2 460 715,0** | **0,0** | **958 682,0** | **281 584,0** | **0,0** | **1 220 449,0** |

**Приведение имеющихся контейнерных площадок для сбора ТКО,**

**на территориях сельских поселений района,**

**в эксплуатационное и санитарно - экологическое состояние**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия: | | | | | | | | | | | | | | |
| Приведение имеющихся контейнерных площадок для сбора ТКО, на территориях сельских поселений района,  в эксплуатационное и санитарно - экологическое состояние, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Место расположения контейнерной площадки | | | Техническая характеристика контейнерных площадках до приведения их в эксплуатационное,  санитарно - экологическое состояние | | | | | Стоимость работ (руб.) | в том числе по годам: (руб.) | | | | |
| Населенный пункт | Улица | Дом | Тип подстилающей поверхности | Материал ограждения | Кол-во | Емкость (отдельного контейнера) | Материал контейнера | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 |
| Русско-Бродское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | с. Русский Брод | Кооперативная | 3 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 2 | с. Русский Брод | Кооперативная | 17 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 3 | с. Русский Брод | Кооператианая | 41 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 4 | с. Русский Брод | Кооперативная | 34 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 5 | с. Русский Брод | Кооперативная | 40 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 6 | с. Русский Брод | Кооперативная | 75 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 7 | с. Русский Брод | Кооперативная | 141 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 8 | с. Русский Брод | Кооперативная | 137а | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 9 | с. Русский Брод | Кооперативная | 155 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 10 | с. Русский Брод | Кооперативная | 60 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 11 | с. Русский Брод | Кооперативная | 92 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 12 | с. Русский Брод | Кооперативная | 100 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 13 | с. Русский Брод | Ливенская | 16а | Грунт | Без ограждения | 4 | 0,75 | Металл | 40 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 243,0 |
| 14 | с. Русский Брод | Ливенская | 9а | Грунт | Без ограждения | 7 | 0,75 | Металл | 53 068,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 068,0 |
| 15 | с. Русский Брод | Ливенская | кладбище | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 16 | с. Русский Брод | Ливенская | 50 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 17 | с. Русский Брод | Ливенская | 44 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 18 | с. Русский Брод | Ливенская | 68 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 19 | с. Русский Брод | А.Гайтеровой | 34 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 20 | с. Русский Брод | А.Гайтеровой | 14 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 21 | с. Русский Брод | А.Гайтеровой | 20 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 22 | с. Русский Брод | А.Гайтеровой | 32 | Грунт | Без ограждения | 2 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 23 | с. Русский Брод | А.Гайтеровой | 33 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 24 | с. Русский Брод | А.Гайтеровой | 40 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 25 | с. Русский Брод | В.Быкова | 49 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 26 | с. Русский Брод | В.Быкова | 7а 8а | Грунт | Без ограждения | 2 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 27 | с. Русский Брод | В.Быкова | 7 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 28 | с. Русский Брод | В.Быкова | 30 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 29 | с. Русский Брод | Дачный | 5 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 30 | с. Русский Брод | Завокзальная | 16 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 31 | с. Русский Брод | Завокзальная | 11 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 32 | с. Русский Брод | Завокзальная | 2 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 33 | с. Русский Брод | Завокзальная | 6 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 34 | с. Русский Брод | Завокзальная | 22 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 35 | с. Русский Брод | Заречная | 13 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 36 | с. Русский Брод | Заречная | 19 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 37 | с. Русский Брод | Заречная | 21 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 38 | с. Русский Брод | Новая | 1а | Грунт | Без ограждения | 2 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 39 | с. Русский Брод | Новая | 22 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 40 | с. Русский Брод | Привокзальная | 19 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 41 | с. Русский Брод | Сельхозтехника | 15 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 42 | с. Русский Брод | Сельхозтехника | 9 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 43 | с. Русский Брод | Сельхозтехника | 8 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 44 | с. Русский Брод | Сельхозтехника | 14 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 45 | с. Русский Брод | Советская | 4 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 46 | с. Русский Брод | Совесткая | 24 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 47 | с. Русский Брод | Совесткая | 44 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 48 | с. Русский Брод | Л.Толстого | 48 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 49 | с. Русский Брод | Л.Толстого | 14 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 50 | с. Русский Брод | Гагарина | 57 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 51 | с. Русский Брод | Гагарина | 2 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 52 | с. Русский Брод | Гагарина | 22 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 53 | с. Русский Брод | Гагарина | 20 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 54 | с. Русский Брод | пер. Речной | 10 | Грунт | Без ограждения | 2 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 55 | с. Русский Брод | пер. Речной | 18 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| 56 | с. Русский Брод | пер. Речной | 16 | Грунт | Без ограждения | 1 | 0,75 | Металл | 24 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 503,0 |
| **ИТОГО по мероприятию:** | | | | | |  | **Х** | **Х** | **1 416 473,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 416 473,0** |

Приложение №3

к муниципальной программе «По устройству и ремонту контейнерных площадок на территории сельских поселений Верховского района

на 2019-2023 годы»

Планируемые целевые индикаторы и показатели эффективности

реализации муниципальной программы

«По устройству и ремонту контейнерных площадок на территории

сельских поселений Верховского района на 2019-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходное (базовое) значение показателя | в том числе по годам | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| 1 | Доля новых обустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО, к уровню исходного (Программного) показателя, в том числе: | **ед./%** | **90/100** | **0/0** | **34/21** | **8/5** | **0/0** | **48/43** |
| 1.1 | одноконтейнерных площадок | ед./% | 59/100 | 0/0 | 21/36 | 7/12 | 0/0 | 31/52 |
| 1.2 | двухконтейнерных площадок | ед./% | 27/100 | 0/0 | 11/41 | 1/4 | 0/0 | 15/55 |
| 1.3 | трехконтейнерных площадок | ед./% | 1/100 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/100 |
| 1.4 | четырехконтейнерных площадок | ед./% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1.5 | пятиконтейнерных площадок | ед./% | 3/100 | 0/0 | 2/67 | 0/0 | 0/0 | 1/33 |
| 2 | Доля приведенных имеющихся контейнерных площадок для сбора ТКО, на территориях сельских поселений района, в эксплуатационное и санитарно - экологическое состояние, к уровню исходного (Программного) показателя. | **ед./%** | **56/100** | **0/0** | **0/0** | **0/0** | **0/0** | **56/100** |
| **Итого по Программе:** | | **Х** | **146/100** | **0/0** | **34/16** | **8/4** | **0,0** | **104/58** |