РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2023 г.                                                               № 752

п. Верховье

Об утверждении муниципальной программы «Улучшение водоснабжения

населенных пунктов поселений  Верховского  района на 2024-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральным законом от 06.10.2003 года. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение водоснабжения населенных пунктов поселений  Верховского  района на 2024-2026 годы», согласно приложению.

2. Обнародовать и разместить, настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Верховского района (adminverhov.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Верховского района Ю.А. Полякова.

Глава Верховского района                                В.А. Гладских

Подготовил:

Отдел по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ администрации

Верховского района

Завизировали:

________________Ю.А. Поляков ________________ 2023 г.

________________Л.М. Моргунова ________________ 2023 г.

________________В.С. Дьяконов ________________ 2023 г.

________________И.В. Дидур ________________ 2023 г.

__________________ С.В. Козлов ________________ 2023 г.

Рассылка:

Отдел по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ администрации Верховского района (Козлову С.В.);

Финансовый отдел администрации Верховского района (Моргунова Л.М.);

Управление организационно-правовой, кадровой работы, делопроизводства и архива администрации Верховского района (Ягупова Л.В.);

Одел архитектуры и градостроительства администрации Верховского района (Дьяконов В.С.);

Главам поселений.

Козлов Сергей Васильевич

(848676) 2-34-60

Приложение к постановлению 
администрации Верховского района

от 01 декабря 2023 г. № 752

Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения

населенных пунктов поселений  Верховского  района на 2024-2026 годы»

- Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения населенных пунктов поселений Верховского района на 2024-2026 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Верховского района Орловской области |
| Цели муниципальной программы | Улучшение водоснабжения в населенных пунктах поселений Верховского района, улучшение качества питьевой воды, повышение эффективности и надежности систем водоснабжения населенных пунктов, снижение социального, экономического и экологического риска |
| Задачи муниципальной программы | -обеспечение населения питьевой водой соответствующего качества; -укрепление материально-технической базы системы водоснабжения; -снижение уровня аварийности на сетях водоснабжения путем проведения мероприятий по замене и реконструкции сетей и оборудования; -снижение нерациональных затрат и повышение качества услуг |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество выполненных программных мероприятий, к уровню исходного (Программного) показателя |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в период 2024-2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы составляет: 34 165 000,0 руб. в том числе: -2024 год – 3 585 000,0 руб. -2025 год - 9 530 000,0 руб. -2026 год – 21 050 000,0 руб. Источники финансирования – бюджет МО Верховский район |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - снижение уровня износа объектов водоснабжения; - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. |

## 2.  Общая характеристика сферы реализации программы,

## включая описание текущего состояния, основных проблем

## в указанной сфере и прогноз ее развития

В предстоящий период на территориях поселений Верховского  муниципального района  должны быть выполнены требования:  Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федерального Закона от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», что позволит провести реконструкцию существующих источников водоснабжения, завершить уже проводимую работу по обустройству водозаборов, обеспечить их экологическую безопасность.

Система водоснабжения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития района. Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения определены на основе анализа их текущего состояния

На сегодняшний день система водоснабжения поселений муниципального образования Верховский район Орловской области состоит из 68 артезианских скважин, 44 водопроводные башни, 216,7 км водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения поселений района способна обеспечить потребности населения и производственной сферы питьевой водой.

Система водоснабжения сельских поселений муниципального образования Верховский район Орловской области характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более 70 %.

Проблемы водоснабжения на территории Верховского района необходимо решать программно-целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

Повышение эффективности использования водоснабжения требует:

- координации действий ресурсоснабжающих организаций и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем;

- достаточное участие средств местного бюджета в финансировании всего комплекса мероприятий по водоснабжению, и необходимая координация действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями федеральных и региональных программ в данном направлении.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Основные риски, связанные с реализацией программы, определяются следующими факторами: ограничение финансирования программы, не достаточное количество подрядных организаций на рынке строительных работ приведет к невыполнению запланированных мероприятий.

3 Цели, задачи и показатели

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание

основных ожидаемых конечных результатов программы,

сроков и этапов ее реализации

Целями муниципальной программы является улучшение водоснабжения в населенных пунктах поселений Верховского района, улучшение качества питьевой воды, повышение эффективности и надежности систем водоснабжения населенных пунктов, снижение социального, экономического и экологического риска.

Для достижения целей муниципальной программы требуется решение следующих задач:

- обеспечение населения питьевой водой соответствующего качества;

- укрепление материально-технической базы системы водоснабжения;

- снижение уровня аварийности на сетях водоснабжения путем проведения мероприятий по замене и реконструкции сетей и оборудования;

- снижение нерациональных затрат и повышение качества услуг.

Ожидаемым конечным результатом программы является:  доля выполненных программных мероприятий, к уровню исходного (Программного) показателя.

Срок реализации программы 2024-2026 годы.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий предусматривает мероприятия, направленные на совершенствование систем водоснабжения.

Программные мероприятия отраженны в приложении  2 к муниципальной программе «Улучшение водоснабжения населенных пунктов поселений  Верховского  района на 2024-2026 годы».

5. Финансовое обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы планируется за счет средств районного бюджета, с учетом ежегодной корректировки данной программы  - приложение  1 к муниципальной программе «Улучшение водоснабжения населенных пунктов поселений  Верховского  района на 2024-2026 годы».

Общий объем финансирования  - 34 165 000,0  руб., за счет средств бюджета МО Верховский район, в том числе:

- 2024 год – 3 585 000,0  руб.;

- 2025 год – 9 530 000,0  руб.;

- 2026 год – 21 050 000,0  руб.

6. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы включает: выполнение программных мероприятий.

Ответственным исполнителем программы является администрация Верховского района.

Координацию работы по реализации заданий программы осуществляет отдел по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ администрации Верховского района, который обеспечивает сбор информации о реализации мероприятий. Отдел по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ вправе вносить  обоснованные и согласованные с заинтересованными лицами предложения по изменениям и дополнениям мероприятий  программы, а также предложения о мерах воздействия, исключающих срыв исполнения заданий программы.

7. Контроль за ходом реализации исполнения программы и оценка ее эффективности

Текущее управление и контроль за реализацией программы осуществляется администрацией Верховского района.

Ожидаемым конечным результатом программы является:  доля выполненных программных мероприятий, к уровню исходного (Программного) показателя.

Экономическая эффективность Программы оценивается:

- доля выполненных программных мероприятий, к уровню исходного (Программного) показателя погодам на 100%

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, и их значениях отражены в приложении  3 к муниципальной программе «Улучшение водоснабжения населенных пунктов поселений  Верховского  района на 2024-2026 годы».

8. Порядок и методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности выполнения программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий программы, подпрограмм и решения задач программы.

Ответственный исполнитель программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

о корректировке плана реализации программы на текущий год;

о формировании плана реализации программы на последующие годы;

о подготовке предложений по корректировке программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации программы.

Эффективность выполнения программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Критериями оценки эффективности программы являются:

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и программы в целом (соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач и выполнения подпрограммы) (далее - Критерий 1);

степень реализации мероприятий, решения задач и достижения цели Программы (выполнение мероприятий Программы и подпрограммы в соответствии с планом реализации Программы - соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому) (далее - Критерий 2);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств (соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Программы) (далее - Критерий 3).

Оценка эффективности Программы по совокупности параметров проводится путем сопоставления фактического состояния 3 параметров.

Оценку "Программа выполняется эффективно, дополнительные действия не требуются" можно сделать в случае, если по:

Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как "фактическое значение показателя равно или превышает плановое";

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как "срок и фактический результат соответствуют плану";

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового".

Оценку "Программа выполняется недостаточно эффективно" и вывод о том, что-либо план реализации Программы требует корректировки, либо один или несколько показателей требуют замены или корректировки, можно сделать в случае, если по:

Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как "фактическое значение показателя равно или превышает плановое";

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как "срок больше и (или) фактический результат ниже планового";

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие экономии главного распорядителя средств местного бюджета".

Если же по Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие недофинансирования или несвоевременного финансирования", то указанная оценка будет сопровождаться выводом о том, что-либо Программа требует корректировки, либо один или несколько показателей требуют замены или корректировки.

Оценку "Программа выполняется" и вывод о том, что один или несколько показателей не соответствуют требованию своевременности и требуют замены, можно сделать в случае, если:

по Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как "фактическое значение показателя ниже планового";

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как "срок и фактический результат соответствуют плану";

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие экономии главного распорядителя средств местного бюджета".

Оценку "Программа выполняется неэффективно" с последующими действиями в соответствии с частью 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верховского района, можно сделать в случае, если:

по Критерию 1 фактическое состояние характеризуется как "фактическое значение показателя ниже планового";

Критерию 2 фактическое состояние характеризуется как "срок больше и (или) фактический результат ниже планового";

Критерию 3 фактическое состояние характеризуется как "фактический объем расходов равен или меньше планового вследствие экономии главного распорядителя средств местного бюджета".

Приложение№1

к муниципальной программе «Улучшение водоснабжения населенных пунктов поселений  Верховского  района

на 2024-2026 годы»

Объемы и источники финансирования мероприятий

муниципальной программы «Улучшение водоснабжения населенных пунктов поселений

Верховского  района на 2024-2026 годы»

| № п/п | Адрес объекта. Наименование объекта. Наименование мероприятия. | Источник финансирования | Объем финансирования всего (руб.) | в том числе ПСД | в том числе мероприятие по годам (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость разработки (руб.) | Срок разработки (год) | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Теляженское сельское поселение. Скважины. Разработка проектов охраны санитарных зон. | средства бюджета Верховского района | 700 000,0 | не требуется | не требуется | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Большой Синковец. Водонапорная башня. Реконструкция | средства бюджета Верховского района | 2 600 000,0 | 500 000,0 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 2 100 000,0 |
|  | с. Русский Брод, ул. Гагарина. Водопровод. Реконструкция. | средства бюджета Верховского района | 2 190 000,0 | 190 000,0 | 2024 | 0,0 | 2 000 000,0 | 0,0 |
|  | д. Каменка. Водонапорная башня. Реконструкция | средства бюджета Верховского района | 2 600 000,0 | 500 000,0 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 2 100 000,0 |
|  | с. Пеньшино. Водопровод. Реконструкция. | средства бюджета Верховского района | 2 190 000,0 | 190 000,0 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,0 |
|  | пгт. Верховье, ул. Чапаева. Водопровод. Реконструкция. | средства бюджета Верховского района | 830 000,0 | 130 000,0 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 700 000,0 |
|  | пгт. Верховье, ул. Елецкая. Водопровод. Реконструкция. | средства бюджета Верховского района | 1 595 000,0 | 95 000,0 | 2024 | 1 500 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пгт. Верховье, ул. Ленина. Водопровод. Реконструкция. | средства бюджета Верховского района | 595 000,0 | 95 000,0 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 |
|  | пгт. Верховье, ул. Пионерская. Водопровод. Реконструкция. | средства бюджета Верховского района | 595 000,0 | 95 000,0 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 |
|  | с. Коньшино. Водонапорная башня. Реконструкция | средства бюджета Верховского района | 2 600 000,0 | 500 000,0 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 2 100 000,0 |
|  | с. Косунь, ул. Раздольная. Водопровод. Реконструкция. | средства бюджета Верховского района | 3 570 000,0 | 570 000,0 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 3 000 000,0 |
|  | д. Туровка. Скважина (лесхоз). Реконструкция | средства бюджета Верховского района | 3 800 000,0 | 800 000,0 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 3 000 000,0 |
|  | с. Теляжье. Скважина (центральная). Реконструкция | средства бюджета Верховского района | 3 800 000,0 | 800 000,0 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 3 000 000,0 |
|  | д. Дмитриевка. Водопровод. Реконструкция. | средства бюджета Верховского района | 4 250 000,0 | 2 200 000,0 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 2 050 000,0 |
|  | д. Капитановка. Водопровод. Рекострукция. | средства бюджета Верховского района | 2 250 000,0 | 1 100 000,0 | 2024 | 0,0 | 1 150 000,0 | 0,0 |
| Итого по Программе: | Х | 34 165 000,0 | 7 765 000,0 | Х | 2 200 000,0 | 3 150 000,0 | 21 050 000,0 |

Приложение №2

к муниципальной программе «Улучшение водоснабжения населенных пунктов поселений  Верховского  района

на 2024-2026 годы»

Перечень мероприятий осуществляемых

в рамках муниципальной программы «Улучшение водоснабжения населенных пунктов поселений

Верховского  района на 2024-2026 годы»

| № п/п | Адрес объекта | Наименование объекта коммунальной инфраструктуры | Наименование мероприятия с указанием вида работ | Характеристика объекта, включенного в мероприятие | Проектно сметная документация | Финансирование выполнения мероприятия (стоимость вида работ) (руб.) | в том числе по годам: (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | значение | Сроки разработки ПСД | Стоимость разработки ПСД |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 2 | Теляженское сельское поселение Верховского района | скважины | Разработка проектов охраны санитарных зон скважин | ед. | 8 | не требуется | не требуется | 700 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Васильевское сельское поселение |
| 1 | с. Большой Синковец | водонапорная башня | реконструкция | м3 | 25 | 2025 | 500 000,0 | 2 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100 000,0 |
| Русско-Бродское сельское поселение |
| 1 | с. Русский Брод, ул. Гагарина | водопровод | реконструкция | м/п | 1000 | 2024 | 190 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | 0,0 |
| 2 | д. Каменка | водонапорная башня | реконструкция | м3 | 25 | 2025 | 500 000,0 | 2 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100 000,0 |
| 3 | с. Пеньшино | водопровод | реконструкция | м/п | 1000 | 2025 | 190 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,0 |
| поселок Верховье |
| 1 | пгт. Верховье, ул. Чапаева | водопровод | реконструкция | м/п | 700 | 2025 | 130 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 700 000,0 |
| 2 | пгт. Верховье, ул. Елецкая | водопровод | реконструкция | м/п | 500 | 2024 | 95 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | пгт. Верховье, ул. Ленина | водопровод | реконструкция | м/п | 500 | 2025 | 95 000,0 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 |
| 4 | пгт. Верховье, ул. Пионерская | водопровод | реконструкция | м/п | 500 | 2025 | 95 000,0 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 |
| Коньшинское сельское поселение |
| 1 | с. Коньшино | водонапорная башня | реконструкция | м3 | 25 | 2025 | 500 000,0 | 2 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100 000,0 |
| Корсунское сельское поселение |
| 1 | с. Косунь, ул. Раздольная | водопровод | реконструкция | м/п | 3000 | 2025 | 570 000,0 | 3 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000 000,0 |
| Туровское сельское поселение |
| 1 | д. Туровка | скважина (Лесхоз) | реконструкция | глубина (м/п) | 75 | 2025 | 800 000,0 | 3 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000 000,0 |
| Теляженское сельское поселение |
| 1 | с. Теляжье | скважина (Центральная) | реконструкция | глубина (м/п) | 140 | 2025 | 800 000,0 | 3 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000 000,0 |
| Галичинское сельское поселение |
| 1 | д. Дмитриевка | водопровод | реконструкция | м/п | 2050 | 2025 | 2 200 000,0 | 2 050 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 050 000,0 |
| Нижне-Жерновское сельское поселение |
| 1 | д. Капитановка, ул. Лесная | водопровод | реконструкция | м/п | 1150 | 2024 | 1 100 000,0 | 1 150 000,0 | 0,0 | 1 150 000,0 | 0,0 |
|  | Итого по мероприятию | Х | Х | Х | Х | Х | 7 765 000,0 | 26 400 000,0 | 2 200 000,0 | 3 150 000,0 | 21 050 000,0 |

Приложение №3

к муниципальной программе «Улучшение водоснабжения населенных пунктов поселений  Верховского  района

на 2024-2026 годы»

Планируемые целевые индикаторы и показатели эффективности

реализации муниципальной программы

«Улучшение водоснабжения населенных пунктов поселений

Верховского  района на 2024-2026 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходное (базовое) значение показателя | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля выполненных программных мероприятий, к уровню исходного (Программного) показателя, в том числе: | ед./% | 29/100 | 6/21 | 12/41 | 11/38 |
| 1.1 | Теляженское сельское поселение. Скважины. Разработка проектов охраны санитарных зон скважин. | ед./% | 1/100 | 1/100 | 0/0 | 0/0 |
| 1.2 | с. Большой Синковец. Водонапорная башня. Реконструкция | ед./% | 2/100 | 0/0 | 1/50 | 1/50 |
| 1.3 | с. Русский Брод, ул. Гагарина. Водопровод. Реконструкция. | ед./% | 2/100 | 1/50 | 1/50 | 0/0 |
| 1.4 | д. Каменка. Водонапорная башня. Реконструкция | ед./% | 2/100 | 0/0 | 1/50 | 1/50 |
| 1.5 | с. Пеньшино. Водопровод. Реконструкция. | ед./% | 2/100 | 0/0 | 1/50 | 1/50 |
| 1.6 | пгт. Верховье, ул. Чапаева. Водопровод. Реконструкция. | ед./% | 2/100 | 0/0 | 1/50 | 1/50 |
| 1.7 | пгт. Верховье, ул. Елецкая. Водопровод. Реконструкция. | ед./% | 2/100 | 2/100 | 0/0 | 0/0 |
| 1.8 | пгт. Верховье, ул. Ленина. Водопровод. Реконструкция. | ед./% | 2/100 | 0/0 | 1/50 | 1/50 |
| 1.9 | пгт. Верховье, ул. Пионерская. Водопровод. Реконструкция. | ед./% | 2/100 | 0/0 | 1/50 | 1/50 |
| 1.10 | с. Коньшино. Водонапорная башня. Реконструкция | ед./% | 2/100 | 0/0 | 1/50 | 1/50 |
| 1.11 | с. Косунь, ул. Раздольная. Водопровод. Реконструкция. | ед./% | 2/100 | 0/0 | 1/50 | 1/50 |
| 1.12 | д. Туровка. Скважина (лесхоз). Реконструкция | ед./% | 2/100 | 0/0 | 1/50 | 1/50 |
| 1.13 | с. Теляжье. Скважина (центральная). Реконструкция | ед./% | 2/100 | 0/0 | 1/50 | 1/50 |
| 1.14 | д. Дмитриевка. Водопровод. Реконструкция. | ед./% | 2/100 | 0,0 | 1/50 | 1/50 |
| 1.15 | д. Капитановка. Водопровод. Рекострукция. | ед./% | 2/100 | 2/100 | 0/0 | 0/0 |
| Итого по Программе: | ед./% | 29/100 | 6/21 | 12/41 | 11/38 |