РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ВЕРХОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРСУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» февраля 2013г.                                                            № 3

с.Корсунь

«О задачах по подготовке к весеннему

половодью 2013 года на территории

Корсунского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Орловской области от 09.03.2006г. № 588-ОЗ «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», в целях проведения превентивных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий по защите населенных пунктов, хозяйственных субъектов и обеспечению безопасности населения Корсунского сельского поселения на период весеннего половодья 2013 года (Приложение 1).

- Утвердить состав оперативной группы по контролю за паводковой обстановкой на территории сельского поселения (Приложение 2).

- В жилых домах, социально значимых объектах, которые входят в зону подтопления:

- провести подворный обход населения с целью уточнения количества проживающих и инструктажа по действиям в условиях паводка, наличия среди проживающих одиноких престарелых, инвалидов и тяжело больных, провести предварительную эвакуацию до наступления половодья;

- провести поименный учет хронических больных, а также беременных женщин в хонах возможного подтопления и обеспечить их госпитализацию до наступления половодья;

- списки указанных категорий населения с указанием мест его планируемой эвакуации и госпитализации представить в КЧС и ОПБ Верховского района;

- спланировать и организовать выполнение мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Корсунского сельского поселения, проработав вопросы оповещения и эвакуации из зон возможного подтопления населения и материальных ценностей;

- организовать контроль за состоянием гидротехнических сооружений на территории Корсунского сельского поселения и обеспечить безаварийный пропуск через них паводковых вод.

4. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

Главы администрации                                                                        А. И. Быковский

Приложение 1

к постановлению

главы администрации

от 28.02.2013г. № 3

ПЛАН

мероприятий по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов и обеспечению

безопасности населения Корсунского сельского поселения на период весеннего половодья 2013 года

| № п/ п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Этап планирования |
| 1. | Определение мест возможного затора льда и разливов. Анализ данных о ледовой обстановке на естественных водоемах и объемах снежного покрова | Глава сельского поселения | до 28.02.2013г. |
| 2. | Уточнение плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья на территории сельского поселения | Глава сельского поселения | до 28.02.2013г. |
| 3. | Определение порядка сбора и передачи информации о весеннем половодье в зоне ответственности | Глава сельского поселения | до 28.02.2013г. |
| 4. | Проведение работы по организации устойчивой связи с населенными пунктами, попадающими в зоны затопления | Глава сельского поселения | до 28.02.2013г. |
| 5. | Уточнение объемов и состава резервных запасов ГСМ, продовольствия, медикаментов, плавсредств и предметов первой необходимости | Глава сельского поселения | до 28.02.2013г. |
| 6. | Организация информирования общественности через средства массовой информации о действиях органов управления, сил и средств районного звена ОТП РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, вызванных паводками, мероприятиях по защите населения, жилья, материальных ценностей от наводнений | Глава сельского поселения | до 28.02.2013г. |
| 7. | Проведение проверки готовности сил и средств районного звена ОТП РСЧС к осуществлению | Глава сельского поселения | до 03.03.2013г. |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод |  |  |
| II. Этап проведения тренировок |
| 8. | Проведение занятий в рамках обучения работающего населения в области безопасности жизнедеятельности по правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего половодья | Глава сельского поселения | до 01.03.2013г. |
| III. Этап проведения превентивных мероприятий |
| 9. | Проведение комиссионных проверок состояния прудов с целью обеспечения минимального затопления территорий и своевременного оповещения населения | Глава сельского поселения | до 01.03.2013г. |
| 10. | Ограничение выхода на лед с целью отдыха и рыбалки | Глава сельского поселения | до 01.03.2013г. |
| 11. | Подготовка пешеходных переходов к пропуску паводковых вод | Глава сельского поселения | до 01.03.2013г. |
| 12. | Принятие мер, совместно с руководителями предприятий и организаций по обвалованию площадок и объектов, являющимися источниками загрязнения (свалок, складов с удобрений, ядохимикатов и т.д.) с целью предотвращения загрязнения водных объектов, в том числе питьевого водоснабжения | Глава сельского поселения | до 01.03.2013г. |
| 13. | Доведение до населения, попадающего в зоны подтопления, сигналов оповещения и памяток с порядком действий при угрозе и в ходе подтопления | Глава сельского поселения | до 01.03.2013г. |
| 14. | Создание оперативных групп к действиям по предназначению в условиях ЧС, вызванных паводком | Глава сельского поселения | до 28.02.2013г. |
| 15. | Подготовка сил и средств, выделяемых для выполнения противопаводковых мероприятий | Глава сельского поселения | до 03.03.2013г. |
| VI. Этап пропуска паводка |
| 16. | Перекрытие в период весеннего половодья движения по затопляемым плотинам, обозначение их запрещающими знаками проезда (прохода), организация объездов (обходов) | Глава сельского поселения | на период половодья |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Информирование общественности через средства массовой информации о действиях органов управления, вызванных паводками | Глава сельского поселения | на период половодья |
| 18. | Осуществление контроля за прохождением весеннего половодья на территории сельского поселения и принятие необходимых мер по ликвидации последствий подтоплений (затоплений) населенных пунктов сельского поселения | Глава сельского поселения | в период прохождения половодья |

Приложение 2

к постановлению

главы администрации

от 28.02.2013г. № 3

СОСТАВ

оперативной группы по контролю за паводковой обстановкой

в  Корсунском сельском поселении

| Руководитель группы: | Быковский А. И. – глава сельского поселения |
| --- | --- |
| Личный состав группы: | Жиганова Е. В. – ведущий специалист администрации Корсунского сельского поселения |
|  | Поляков Е. Н. - участковый |
|  | Внукова Л. И. - фельдшер |