Акт

о результатах контроля за соблюдением ООО «Теплосервис» условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения ****расположенных на территориях Васильевского и Нижне-Жерновского сельских поселений****

****Верховского района**** Орловской области

пгт. Верховье **«29**» декабря 2022**г.**

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации Верховского района от 15.07.2022 № 334а «О создании рабочей группы **по реализации концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территориях Васильевского и Нижне-Жерновского сельских поселений Верховского района Орловской области**», в целях надлежащего исполнения концессионного соглашения от 12.12.2019 **в отношении объектов теплоснабжения расположенных на территориях Васильевского и Нижне - Жерновского сельских поселений Верховского района Орловской области** (далее - концессионное соглашение), уполномоченная концедентом - администрацией Верховского района Орловской области рабочая группа осуществила проверку объекта концессионного соглашения- котельная д. Большой Синковец**, расположенного по адресу: Орловская область, Верховский район, Васильевское с/п,\_д. Большой Синковец** (далее - объект) по контролю за соблюдением ООО «Теплосеть» (далее - концессионер) условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась 29 декабря 2022 года.

Период исполнения - 2022г.

Членами рабочей группы осуществлены следующие мероприятия;

1. Рассмотрены документы, относящиеся к осуществлению концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

В ходе поверки установлено:

* концессионером проведены работы по замене счетчика газового СГ 16 100 на счетчик газовый ВК – G 16 с электронным корректором ТС 220 с блоком БПЭК 03(телеметрия).
* в рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению концессионером за период деятельности осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в общей сумме 131,28 тыс. руб. 00 коп.;

Концессионером были представлены следующие документы:

- фотографии, подтверждающие факт установки счетчика газового с электронным корректором.

Концессионером не представлены следующие документы:

- Акт приемки выполненных работ по замене счетчика газового с электронным корректором за период 2022 года.

- Документы о размере стоимости приобретения счетчика газового с электронным корректором.

Заключение рабочей группы:

* Работы по замене счетчика газового СГ 16 100 на на счетчик газовый ВК – G 16 с электронным корректором ТС 220 с блоком БПЭК 03(телеметрия), расположенного по адресу: Орловская область, Верховский район, Васильевское с/п, д. Большой Синковец выполнены. Не установлен объем инвестиций, привлекаемых Концессионером, в рамках Концессионного соглашения в период 2022 года, так как не полностью представлены документы, подтверждающие их освоение.

Подписи членов рабочей группы:

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Поляков Ю.А.

Заместитель

Председателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Козлов С.В.

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ягупов С.А.

Члены рабочей группы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гощанская И.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дьяконов В.С.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дидур И.В.

Директор ООО «Теплосеть»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колмаков И.В.