**На территории поселка Верховье Верховского района Орловской области продолжаются работы по благоустройству дворовых и общественных территорий**

**В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории поселка Верховье продолжаются работы по благоустройству дворовых и общественных территорий. Работы начаты на всех объектах, подлежащих благоустройству в 2021 году.**

В настоящее время завершены работы по благоустройству дворовых территорий, расположенных по следующим адресам:

Пгт. Верховье, ул. Ленина, д. 12, д. 14;

Пгт. Верховье, ул. Чернышова, д. 6;

Пгт. Верховье, ул. Чернышова, д. 8.

В ходе благоустройства выполнены следующие работы:

**1)    пгт. Верховье, ул. Ленина, д. 12, д. 14:**- устройство асфальтового покрытия проезжей части – 265 м2;

- устройство асфальтового покрытия пешеходных дорожек- 220 м2;

- монтаж камня бетонного бортового – 52 м2;

- установка скамеек – 4 шт.;

- установка урн для мусорок – 4 шт.;

- установка на фасаде светодиодных прожекторов – 4шт.;

- подъем канализационных колодцев – 4 шт.

  **2) пгт. Верховье, ул. Чернышова, д. 6:**

- устройство асфальтового покрытия проезжей части – 365 м2;

- устройство асфальтового покрытия пешеходных дорожек- 50 м2;

- монтаж камня бетонного бортового – 52 м2;

- установка скамеек –2шт.;

- установка урн для мусорок – 2шт.;

- установка на фасаде светодиодных прожекторов – 2шт.;

- подъем канализационных колодцев – 4шт.

**3) пгт. Верховье, ул. Чернышова, д. 8:**

- устройство асфальтового покрытия проезжей части – 420 м2;

- устройство асфальтового покрытия пешеходных дорожек- 75 м2;

- монтаж камня бетонного бортового – 103 м2;

- установка скамеек –2шт.;

- установка урн для мусорок – 2шт.;

- установка на фасаде светодиодных прожекторов – 2шт.;

На общественной территории (парк), расположенной по адресу: Орловская область, пгт. Верховье, ул. Коминтерна, д. 29 выполнены основные запланированные в соответствии с проектом работы.

Подрядная организация, выполняющая работы- индивидуальный предприниматель Аветисян А.А. отобрана в ходе проведенных  электронных аукционов, по итогам которых заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству территорий, отобранных для благоустройства на территории поселка Верховье в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Верховье на 2018-2024 годы».