**Благоустройство дворовых и общественных   
территорий в селе Русский Брод**

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта "Жилье и городская среда" на территории с. Русский Брод Русско-Бродского сельского поселения Верховского района Орловской области» в **2021 году** благоустройству подлежат две дворовые территории, расположенные по адресу: ул. Ливенская дом 16а, и общественная территория «Сквер имени В.И. Ленина в центре с. Русский Брод (I этап).

Финансирование объекта составляет **1432,282 тыс. рублей** из них:

- средства федерального бюджета – 700,29437 тыс. рублей;

- средства бюджета Русско-Бродского сельского поселения – 7,07294 тыс. рубля;

- средства Дорожного фонда Орловской области – 705,33955 тыс. рублей;

- средства Дорожного фонда Русско-Бродского сельского поселения -7,12464 тыс. руб.

- дополнительные средства бюджета Русско-Бродского сельского поселения – 12,52344 тыс. руб.

Контракт ул. Ливенская дом 16а - 382,34400 тыс. руб.

Контракт ул. Сельхозтехника дом 15 - 400,29500 тыс. руб.

Контракт «Сквер имени В.И. Ленина в центре с. Русский Брод (I этап)»- 649,64300 тыс. руб.

В рамках проведенных конкурсных процедур по определению подрядной организации Администрацией Русско- Бродского сельского поселения был заключен муниципальный контракт с ИП Аветисян А.А.

В настоящее время на всех объектах ведутся работы. В частности, выполнены следующие виды работы:

***-*** ***общественная территория «Сквер имени В.И. Ленина в центре с. Русский Брод   (I этап)*** - завезены щебень, песок, камень бортовой бетонный; произведены демонтаж уличного ограждения и тротуарной плитки, выравнивание грунта, прокладка кабеля подземным путём, установка камня бортового бетонного, отсыпка пешеходных дорожек песком, укладка геотекстиля;

***- ул. Сельхозтехника дом 15****-*завезены щебень, песок, камень бортовой бетонный; произведены выравнивание грунта, установка камня бортового бетонного, отсыпка пешеходной дорожки песком и щебнем, отсыпана щебнем проезжая часть;

***- ул. Ливенская дом 16а****-*завезены щебень, песок, камень бортовой бетонный; производится выравнивание грунта, отсыпка щебнем проезжей части.

В соответствии с муниципальным контрактом срок выполнения работ с 01.05.2021 года по 15 июля 2021 года.

   