**Текущий ремонт Русско-Бродского
сельского Дома культуры**

 В 2021 году Русско- Бродский сельский Дом культуры является участником национального проекта «Культура». В рамках нацпроекта будет проведен капитальный ремонт здания Дома культуры.

 На сегодняшний день уже завершена замена оконных и дверных блоков, бетонирование входной площадки и порогов здания, штукатурка внутренних стен, устройство бетонной стяжки полов, ремонт кровли с заменой  утеплителя, устройством цементно-песчаной стяжки и заменой рулонного покрытия.

 На данный момент проводятся электромонтажные работы, монтаж подвесного потолка, устройство водосточной системы кровли. Завершение работ согласно контракта -31 августа 2021 года.

  Жители села Русский Брод замечают, как уже буквально на глазах преображается здание сельского Дома культуры.