**Территория многоквартирных домов скоро преобразится**

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории поселка Верховье продолжаются работы по благоустройству дворовых и общественных территорий. Работы начаты на всех объектах, подлежащих благоустройству в 2021 году.

На дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Орловская область, пгт. Верховье, ул. Ленина, д. 12, д. 14 благоустройство близится к завершению. Подрядная организация, выполняющая работы, отобрана в ходе проведенного  электронного аукциона, по итогам которого заключен муниципальный контракт № 10.20. от 14.10.2020 года на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по данному адресу.

В настоящее время согласно проектно-сметной документации завершены подготовительные работы: установлены бордюрные камни, выполнены работы по ощебенению пешеходных дорожек и проезжей части.

В ближайшее время планируется выполнить работы по асфальтированию дворовой территории, установке  скамеек, урн, элементов освещения.

Сдача объекта запланирована на конец мая.