**Ремонт автомобильных дорог местного значения в Верховском районе Орловской области в 2022 году**

В рамках национального проекта  **«Безопасные качественные дороги»**  на территории Верховского района в 2022 году по  ремонту автомобильных дорог местного значения администрацией района проведены следующие мероприятия:

Разработана проектно-сметная документация и проведена проверка определения сметной стоимости на ремонт участка улицы Бондаренко в поселке Верховье, протяженностью 180 м и ремонт автомобильной дороги местного значения Коньшино - Сидоровка - Алексеевка, протяженностью 2,3 км. По данным объектам подготавливается аукционная документация, конкурсные процедуры запланированы на январь-февраль 2022 года.

Разработана проектно-сметная документация на ремонт улицы Советская в селе Русский Брод,  протяженностью 713 м., производится проверка определения сметной стоимости. Конкурсные процедуры запланированы на февраль-март 2022 года. Проведение ремонтных работ запланировано на апрель-август 2022 года.